## MINUTA DE REUNIÓN DE AVANCE DE PROYECTO DE TÍTULO

Carrera: Ingeniería en informática
 Institución: Duoc UC - Sede San Bernardo
 Proyecto de Título: Gestión de denuncias ciudadanas
 Alumnos: Rolando García, Matías Ramirez, Gustavo Tobar
 Profesor Guía: Fabián Alcántara Fecha: 29/09/2025
 Hora de inicio: 12.00 hrs. Hora de término: 12.30 hrs
 Lugar / Modalidad: CITT/Presencial
 Número de reunión: N° 04

### 1. OBJETIVO DE LA REUNIÓN

- Validar y finiquitar los requerimientos de la aplicación web

- Validar diseño preliminar de la aplicación web

### 2. TEMAS TRATADOS

- Tomar nuevos requerimientos de diseño para la aplicación web

- Tomar nuevos requerimientos funcionales para la aplicación web

### 3. AVANCES PRESENTADOS

- Presentación de video con el avance del diseño ya desarrollado de la aplicación de los vecinos

### 4. OBSERVACIONES DEL PROFESOR GUÍA

No aplica

### 5. ACUERDOS Y COMPROMISOS

- Diseño y flujo validado por funcionaria

- Validar nuevos requerimientos para la aplicación que usarán los funcionarios municipales

- Validar diseño preliminar de la aplicación Web con funcionaria

### 6. PRÓXIMOS PASOS / FECHA DE PRÓXIMA REUNIÓN

- Comenzar desarrollo preliminar de la app de escritorio

- Completar la aplicación de los vecinos

- Implementar las mejoras del diseño

### 7. PERSONAS PRESENTES

- Funcionarios municipales: Fernanda Seguel

- Equipo de Desarrollo: Rolando García